SARL OUBOUKHA FRERES

ENT BATIMENT GÉNÉRALE

15 Rue Charlie Chaplin  13200 ARLES

Tél : 06 86 04 02 22

SIREN RCS TARASCON:797811486

M. et MmeJAMMES

22 Rue François Villeneuve 34070 MONTPELLIER

FACTUREN°79	du 08/07/2018	Page	1

| LIBELLE | QTE | U | PU. HT |  | TVA | TOTAL HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RDC GARAGE EXTENSION - Plafond sejour - Doublage placostil - Doublage demi-stil ou ba 13collé sur mur sejour garage - Cloison pour chassis coulissant agalandage - Cloisons distributrices plcostil - Faux-plafond ba13 sous plancher garage - Fourniture et Pose de bloc porte et mise enjeu - Habillage coffre divers climevacuation - Habillag ecuisine Travaux compris dans la plâtrerie Plus-valuehydro - Joints 3passes - Isolation sous plafond de300mm | 54,000 61,000 15,000 10,000 29,000 33,000 5,000 1,000 1,000 24,000 520,000 33,000 | M2 M2M2M2M2M2 U F F M2 ML M2 | 24,00 37,00 24,00 42,00 34,00 34,00 140,00 380,00 400,00 2,50 2,50 12,00 |  |  | 1 296,00 2 257,00 360,00 420,00 986,00 1 122,00 700,00 380,00 400,00 60,00 1 300,00 396,00 |
| CUMUL HT : RDC GARAGE EXTENSION |  |  |  |  |  | 9 677,00 |
| cf. BPU de base DALLE ET CHAPE - Dalle et chape extension - SolsRDC | 1,000 1,000 | U U | 3 366,00 2 088,56 |  |  | 3 366,00 2 088,56 |
| CUMUL HT : DALLE ET CHAPE |  |  |  |  |  | 5 454,56 |
| DIVERS TRAVAUX Absence de devis comparatif Drain de160 - Appuis defenetre - Caniveau et raccordement de la cour - Reduction de 2 fenetres - Fourniture et pose de 2 coffrets - Pose du parquet avec plinthes | 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 | F FF U F F | 765,00 334,00 760,00 356,00 620,00 2 000,00 |  |  | 765,00 334,00 760,00 356,00 620,00 2 000,00 |
| CUMUL HT : DIVERS TRAVAUX |  |  |  |  |  | 4 835,00 |

FACTUREN°79	du 08/07/2018	Page	2

Base HT10 % 19 966,56

Base HT 20 %

Base HT 0 %

TVA10% 1 996,66

TVA 20 %

TVA 0 %

Date de paiement:	08/07/2018

MONTANT H.T. TVA GLOBALE

MONTANTT.T.C.	enEuros

19 966,56

1 996,66

21 963,22

Arrêtée la présente facture à la somme de:

Devis de travaux plâtrerie estimé à 14102.14 € HT

Avenant de travaux supplémentaires non chiffré préalablement.

PROPOSITION de BON à PAYER avec retenue provisoire de -25% (soit - 5490.80 € TTC)

Soit un acompte de : 16 472.14 € TTC

Régularisation au DGD (Décompte Général Définitif)

VINGT ET UN MILLE NEUF CENT SOIXANTE TROIS EUROS ET VINGT DEUX CENTS